凤凰汇紫园样板房项目

室内装饰方案及施工图设计

招 标 文 件

招 标 人：                                (公章)

法定代表人(或代理人) ：             (签字或盖章)

招标代理机构：                          (公章)

法定代表人(或代理人) ：             (签字或盖章)

目        录

第一部分          投标须知（前附表、投标须知）

第二部分          通用条款

第三部分          设计任务书及合同条款

第四部分          评标办法及评标规则

附 件 一          投标文件格式

第一部分  投标须知

前 附 表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 凤凰汇紫园样板房室内装饰方案及施工图设计项目 |
| 2 | 建设单位 | 盐城城投置业有限公司 |
| 3 | 代理单位 | 盐城市招标代理有限公司 |
| 4 | 建设地点 | 盐城市戴庄路东、新都路北侧 |
| 5 | 质量标准及 质量目标 | 1、质量标准：国家有关设计质量等级评定标准合格等级，并保证设计成果通过施工图审查。 2、质量目标：施工图达到相关设计标准的同时，其工程造价指标合理、科学，能有效控制工程造价。 |
| 6 | 标段划分 | 本次招标项目为三个标段，标段划分为：53#楼A户型为一标段、53#楼B户型为二标段、7#楼E户型为三标段。投标时可以三个标段兼投，三个标段的中标单位可以兼中。 |
| 7 | 招标内容 | 招标内容为凤凰汇紫园样板房室内装饰方案设计、施工图设计及施工过程中的设计咨询、变更、竣工验收、配合编制竣工图并对最终竣工图签字确认等全过程服务。设计内容包括但不限于：室内墙、顶、地装修，内外门窗，厨具、洁具，各设备系统（水、电、给排水、空调、网络、通讯等）的室内布线及相应装饰，灯具、插座、插口、开关、空调风口等；同步充分考虑展厅的布局与功能设计、软装饰部分（家具、电器、窗帘等选择）。 |
| 8 | 设计时间要求 | 本次设计分两个阶段完成，第一阶段为招标阶段的设计，投标单位必须在招标人确定投标文件递交截止时间前完成初步方案设计和设计概算。第二阶段为施工图设计，中标单位必须在招标人确定中标单位后20个日历天内完成本项目施工图设计，交招标人组织施工图审查。 |
| 9 | 资金来源 | 自筹 |
| 10 | 投标人资质 等级及其它 要求 | 1、投标人资质类别和等级：投标人须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）丙级及以上资质或建筑装饰工程专项设计丙级资质或建筑装饰装修工程设计与施工三级资质四项资质中任意一项资质的独立法人。 2、项目设计负责人资格要求：项目设计负责人须取得中级及以上技术职称。 3、招标人不接受联合体投标。 4、招标人坚决谢绝挂靠单位参与本工程的投标。如在招投标过程中发现以他人名义投标的，没收其全部投标保证金，如中标的将取消其中标资格并按相关法律法规予以处罚。 5、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。 6、投标人没有被国家、江苏省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示期。投标人属于江苏省法院确定的失信被执行人的按《关于在工程建设项目招标投标中对省法院确定为失信被执行人实施联动惩戒的通知（苏建规字[2016]3号）文件精神执行。 7、工程招标人不接受企业退休人员担任设计负责人。 |
| 11 | 资格审查方式 | 本次招标采用资格后审的方法确定合格的潜在投标人。 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 13 | 投标保证金 | 金额：人民币伍仟元整（小写：5000元）。 形式：现金。 投标保证金的交纳与退回须满足招标文件要求。 |
| 14 | 招标文件发售 | 2017年 2 月 8 日起。 |
| 15 | 澄清、修改、补充通知的提交与获取 | 2017年 2 月 14 日 12:00 时前送至盐城市招标代理有限公司。 |
| 16 | 答疑文件领取时间及地点 | 时间：2017年 2 月 16 日 16:00 时前。 地点：盐城市招标代理有限公司行政服务部。 （联系电话：0515-89803566 地址：盐城市钱江财富广场A座4F） |
| 17 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 18 | 投标文件的份数 | 一号标书正本1份，副本3份。 |
| 19 | 投标文件提交地点截止时间 | 提交地点：盐城市城投置业有限公司会议室 （盐城市解放南路266号凤凰汇广场商办03栋15楼）。 截止时间：2017年 2 月 24 日 14 时整。 |
| 20 | 开标 | 开始时间：2017年 2 月 24 日 14 时整。 地点：盐城市城投置业有限公司会议室 （盐城市解放南路266号凤凰汇广场商办03栋15楼）。 |
| 21 | 出席开标会议人员要求 | 本工程要求投标人出席开标会的人员 要求参加人员种类; 委托代理人（须提供授权）. 招标人要求所有投标人出席开标会的人员，应当按时参加开标会；以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示的或提供虚假证件的，招标人当场退回其投标文件。 |
| 本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准。 |  |  |

招标人联系人：李世仪               联系电话：0515-83091680-8009

招标代理公司联系人：吴满霞         联系电话：15950298580  0515-89803566

投标须知

1.  工程综合说明

1.1  工程名称：凤凰汇紫园样板房室内装饰方案及施工图设计项目。

1.2  建设单位：盐城城投置业有限公司。

1.3  代理机构：盐城市招标代理有限公司。

1.4  建设地点：盐城市戴庄路东、新都路北侧。

1.5本次招标项目为一个标段，招标内容为招标内容为凤凰汇紫园样板房室内装饰方案设计、概算、施工图设计及施工过程中的设计咨询、变更、竣工验收、配合编制竣工图并对最终竣工图签字确认等全过程服务。设计内容包括但不限于：室内墙、顶、地装修，内外门窗，厨具、洁具，各设备系统（水、电、给排水、空调、网络、通讯等）的室内布线及相应装饰，灯具、插座、插口、开关、空调风口等；同步充分考虑展厅的布局与功能设计、软装饰部分（家具、电器、窗帘等选择和概算书）。

1.6  质量标准：国家有关设计质量等级评定标准合格等级，并保证设计成果通过施工图审查。

1.7  质量目标：施工图达到相关设计标准的同时，其工程造价指标合理、科学，能有效控制工程造价。

1.8  设计时间要求：本次设计分两个阶段完成，第一阶段为招标阶段的设计，投标单位必须在招标人确定投标文件递交截止时间前完成初步方案设计、设计概算及初步效果图。第二阶段为施工图设计，中标单位必须在招标人确定中标单位后20个日历天内完成本项目施工图设计，交招标人组织施工图审查。

1.9 招标文件的组成：本次招标文件由投标须知（含前附表）、通用条款、设计任务书及合同主要条款、评标办法、投标书格式、设计合同格式、相关技术资料（含电子版）以及按通用条款2.3、3.1条发出的答疑文件或补充通知等组成。

2． 资金来源：

2.1  本工程资金来源：自筹。

3． 投标人资格要求

3.1 投标人资质类别和等级：投标人须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）丙级及以上资质或建筑装饰工程专项设计丙级资质或建筑装饰装修工程设计与施工三级资质四项资质中任意一项资质的独立法人。

3.2 项目设计负责人资格要求：项目设计负责人须取得中级及以上技术职称。

3.3 招标人不接受联合体投标。

3.4 招标人坚决谢绝挂靠单位参与本工程的投标。如在招投标过程中发现以他人名义投标的，没收其全部投标保证金，如中标的将取消其中标资格并按相关法律法规予以处罚。

3.5 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

3.6 投标人没有被国家、江苏省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示期。投标人属于江苏省法院确定的失信被执行人的按《关于在工程建设项目招标投标中对省法院确定为失信被执行人实施联动惩戒的通知（苏建规字[2016]3号）文件精神执行。

4． 资格审查方式：

4.1  本工程采用 资格后审 办法确定潜在的投标人。

5． 投标有效期

5.1  本工程投标有效期为 60 天(日历天)。

6．投标保证金

6.1 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

本项目投标保证金为人民币伍仟元（￥5000元）现金当场递交。如在开标过程中，不论何种原因有投标单位主动提出放弃投标的，则没收其保证金；投标人提交的保证金必须密封，否则作废标处理；未中标人的投标保证金在确认对中标结果无异议的情况下可当场退还。如中标人中标后放弃中标资格，其履约保证金予以扣除，且该投标人不得参加城投集团及相关公司的任何项目投标。

6.2 投标截止时间前各投标人必须将当场提交投标保证金，投标保证金须密封装订，如不密封装订，招标文件不予收理；未提供投标保证金的，招标人拒绝接收投标文件。

6.3 中标人的投标保证金在确定中标人后转为履约保证金；在中标人提供全套图纸后，后经招标人同意，予以退还（无息）。

6.4 发生下列情况之一，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

6.4.1  投标人在投标有效期间，投标人撤回或撤销投标。

6.4.2  中标人无正当理由拒绝签订合同。

6.4.3  投标人在投标过程中弄虚作假，干扰正常招、投标秩序。

6.4.4  投标人相互围标、串标的。

6.4.5  中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

6.4.6  中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的。

7．  招标文件发售

7.1  招标文件开始发售时间：2017年2月8日起。

7.2  招标文件发售地点：盐城市招标代理有限公司（盐城市钱江财富广场A座4楼行政服务部。联系人：刘娟，联系号码：0515-89803566）。

7.3  潜在投标人获取招标文件后放弃投标的，应在开标前向招标人提出书面申请，说明其放弃理由；其理由没有得到招标人认可或未提出书面申请而放弃投标的，除不可抗力情况外，招标人将不再邀请该投标人参与招标人其它项目的投标，已经递交投标保证金的，暂缓退还其投标保证金。

8．   现场踏勘

8.1   现场踏勘时间：2017年2月8日前。

8.2   地点：盐城市戴庄路东、新都路北侧。

9．   招标文件的澄清

9.1  疑问送达时间：2017年2月14日前。

9.2  疑问送达地点：盐城市招标代理有限公司，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

9.3  答疑文件领取时间：2017年2月16日18:00时前。

9.4  答疑文件领取地点：盐城市招标代理有限公司（联系人：刘娟，联系号码：0515-89803566）。

9.5  招标答疑文件视为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。招标答疑文件如与原招标文件不符，以最新的修改答疑文件为准。

10.   投标报价要求

10.1  投标报价应为本次设计范围内的凤凰汇紫园样板房室内装饰方案设计、概算、施工图设计及施工过程中的设计咨询、变更、竣工验收、配合编制竣工图并对最终竣工图签字确认等全过程服务的价格体现。

10.2投标报价为完成本项目前期调研、方案设计、方案优化、施工图设计及施工过程中跟踪指导等从前期调研、配合编制制竣工图并对最终竣工图签字确认及其相关服务的总费用。包括但不仅限于人工费、材料费、仪器设备或机械使用费、配合编制竣工图、管理费、利润、税金、规费等。同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。

10.3  投标报价的方式：本次投标设计费（含方案设计、施工图设计）采取每平方米“全费用固定单价”报价方式，计费基数按照实际套内建筑面积计算（夹层面积不计取）。结算面积以审计部门最终确定的面积为准，其设计费单价不得调整。投标人应充分考虑方案设计工程项目的规模、性质、设计服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并计入单价报价中。

10.4  投标报价的编制依据：

10.4.1  招标人提供的招标文件、答疑文件及补充通知；

10.4.2  国家发展计划委员会、建设部《工程总体规划及施工图设计收费标准》(2002年修订本)；

10.4.3  服务项目特点、情况；

10.4.4  投标人的企业定额、企业经营状况及行业市场行情；

10.5 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

11   招标控制价

11.1  招标控制价：本次招标项目设定招标控制价，招标控制价为 250 元/㎡（包括招标范围内所有项目的包括方案设计、施工图设计、软装设计及施工过程中的设计咨询、变更、施工过程各项咨询、竣工验收等全过程服务）。

11.2  投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则其报价为无效报价。

12． 评标办法和评标规则

12.1  本工程采用“综合评估法”确定中标候选人。

13． 定标办法

13.1  本工程由招标人依照国家有关法律、法规定标。具体评标办法和评标规则详见本文件第四部分。

14． 投标文件份数

14.1  投标文件为正本1份，副本3份。

15． 投标文件递交

15.1  截止时间：2017年2月24日14:00时整。

15.2  地点：盐城城投置业有限公司会议室（盐城市解放南路266号凤凰汇广场商办03栋15楼）。

16． 开标时间及地点

16.1  开标时间：20176年2月24日14:00时整。

16.2  地点：盐城城投置业有限公司会议室（盐城市解放南路266号凤凰汇广场商办03栋16楼）。

第二部分  通用条款

1． 投标费用

1.1  投标人应承担其参加本次招标活动自身所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2． 招标文件的澄清

2.1  投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请在领取招标文件一日内向盐城市招标代理有限公司索取，否则责任自负。

2.2  投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式将投标疑问加盖投标人公章后，在招标文件前附表规定时间前送至或传真给盐城市招标代理有限公司，如在规定期限内未送疑问或未按规定报送投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

2.3  招标人将书面答疑文件在招标文件前附表规定时间前发放给各投标人，未收到答疑文件的投标人，请在一日内向招标人或盐城市招标代理有限公司书面查询，逾期责任自负。

2.4  投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

3． 招标文件的修改

3.1  投标截止时间前，招标人可能会以答疑文件或补充通知的方式澄清或修改招标文件，答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

3.2  答疑文件或补充通知以书面形式发给各投标人及其他有关部门。

3.3  为使投标人在编制投标文件时将答疑文件或补充通知的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在答疑文件或补充通知中明确）。

3.4  招标文件及招标文件的澄清、修改、补充在同一内容的表述上不一致时，以最后一份书面文件表述为准。

4． 投标报价

4.1  投标报价为完成设计范围内所有工作内容。包括本项目前期调研，方案设计、施工图设计及施工过程中跟踪指导等从前期调研、竣工图及其相关服务的总费用。包括但不仅限于人工费、材料费、仪器设备或机械使用费、编制竣工图、管理费、利润、税金、规费等。同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素所需招标人支付的各项金额总和。

4.2  投标人须现场踏勘丈量，并将相关费用充分考虑到投标报价中。

4.3  除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。投标报价统一采用人民币作为计量单位。

5． 投标文件的编制

5.1    投标文件由一号标书、二号标书2个标书组成。

5.2    一号标书（商务标）应包括的内容：

5.2.1  法定代表人身份证明书；

5.2.2  投标承诺书(允许另附一个详细说明)；

5.2.3  授权委托书(如有授权)；

5.2.4  投标人营业执照（副本）原件及复印件；

5.2.5  投标人设计资质证书（副本）原件及复印件；

5.2.6  设计组人员一览表；

5.2.7  设计负责人的工程师技术职称证书原件及复印件。

5.2.1 -- 5.2.7项应装订成一册，正本1份，副本3份，原件材料可直接放入一号标书封袋内或另单独装袋密封供评标委员会审查。原件材料必须随投标文件一起递交。

5.3   二号标书（技术标）应包括的内容：

5.3.1  设计成果。

5.3.1.1 设计成果内容包括本招标文件《设计任务书》第5.1.1-5.1.4 条内容。

5.3.1.2设计成果应装订成册，纸张尺寸不限。标书份数为正本1份，副本3份。

5.4  投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式，但表格可以按同样格式扩展。

5.5  投标文件正本须用不能擦去的黑色或彩色书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应按规定装订，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。“正本”、“副本”不一致时，以“正本”为准。

5.6  标书如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印章（或签署）。

6．  投标有效期

6.1  投标文件自投标截止时间起至投标须知规定的时间内符合本招标文件的投标文件均有效。

7．  投标保证金

7.1  投标人须按投标须知第6条的要求交纳投标保证金。未按规定时间、要求交纳的投标保证金一律拒收。

8   投标文件的密封与标志

8.1  投标人应将投标文件分为一号标书、二号标书。一号标书应加盖法人章、法人代表或委托代理人章印(或签署)。一号标书、二号标书应分别装入一号标书封袋、二号标书封袋（封袋数量及大小根据需要自行制作，封袋中含正、副本）后密封，并在封袋上正确标明项目名称、投标人名称、标书号。

8.2  所有投标文件装入封袋后都必须在封袋封口处密封并盖章。

9   投标截止时间

9.1  投标人须在规定的投标文件递交截止时间前派专人将投标文件递交给招标人委托的招标代理机构。代理机构人员收到投标文件后，逐一填写收到投标文件时间、投标文件份数、投标保证金交纳情况等内容，同时要求投标人授权委托人签字确认。并妥善保存投标文件。在规定的开标时间前，任何单位和个人均不得开启投标文件。

9.2  在投标文件提交截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件，招标人将不予接收，并原封退还给投标人。

9.3  到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

10． 投标文件的修改与撤回

10.1  投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明"修改"或"撤回"字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

11． 开标、评标、定标

11.1  开标

开标按招标文件规定的地点公开进行，开标时间为投标截止时间；开标由招标人或委托招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。投标人可派法定代表人或者授权代表出席开标会，法定代表人或者授权代表须携带有效身份证件以便核查身份；投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果；开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，若投标文件未密封，或未提交投标保证金，招标人将宣布该投标文件无效；招标人应对开标过程做好记录，存档备查。

11.2  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。并根据招标文件约定推荐中标候选人。

11.3  招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。

11.4  在评标过程中，如发现投标人标书雷同等不规范行为，经评标委员会评审可认定为不规范标书或作废标处理。

11.5  投标人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，将被取消中标资格。

12．评标办法

12.1  本工程评标办法为：综合评估法。

13． 无效标书的规定

13.1  投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

13.2  未按招标文件要求提供投标保证金的；

13.3  未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

13.4  投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

13.5  投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

13.6  投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

13.7  明显不符合技术规范、技术标准的要求；

13.8  投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

13.9  不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

13.10  投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

13.11  以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

13.12  经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

13.13  投标文件未按招标文件要求密封和标志的；

13.14  在开标评标过程中，投标单位人员违反规定滞留开标现场、扰乱秩序、酗酒、大声喧哗、影响开标评标工作或采取其他方式对招标人和评委施加影响的；

13.15  其它法律法规及招标文件规定的废标情形。

14． 投标文件的澄清

14.1  在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

14.2  书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

15． 开、评标秩序

15.1  在投标文件的审查、澄清、评价过程中，投标人违反规定滞留在开标、评标场所、扰乱秩序、影响工作，或者采取其他方式对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致被取消其中标资格。

16． 其它

16.1  投标人应附安全、质量事故处罚有效期内的相关资料（如果有）。如在处罚期内被限制投标而隐瞒事实、提供虚假材料参与投标的，一经发现、查实，即取消其投标资格；若已中标的取消其中标资格；给招标人造成损失的，依法追究其赔偿责任。并报有关行政监督管理部门，按有关法律法规，予以处罚、公开曝光 。

16.2  投标须知、专用条款、答疑文件以及补充通知对本通用条款作出补充调整的，从其规定。

16.3  本通用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。

第三部分  设计任务书及合同主要条款

1.  项目概况

1.1  项目名称：凤凰汇紫园样板房室内装饰方案及施工图设计项目。

1.2  建设单位：盐城城投置业有限公司。

1.3  项目位置：盐城市戴庄路东、新都路北侧。

1.4  项目概况：本期样板房室内装修面积约1195m²（其中多层E户型380 m²：地上套内面积156平方米、南门厅24.76平方米、北门厅面积为23.56平方米、电梯前室9.03平方米、地下约166.4平方米；别墅A户型420 m²：地上套内面积211.79平方米、赠送内庭面积12.69*3=38.07平方米、地下约104.64平方米、地下赠送面积64.31平方米；别墅B户型395 m²：地上套内面积202.43平方、赠送内庭面积11.25*3=33.75平方米、地下约98.10平方米、地下赠送面积60.31平方米。

2.  项目定位

凤凰汇紫园项目占地6.8万平方，总建筑面积16万平方，其中高层4.9万平方、多层洋房（6层）3.8万平方、别墅（三层）1.8万平方、地下4.7万平方及附属设施。凤凰汇紫园项目定位为盐城高端住宅小区。

3.  设计内容

本项目装饰设计的内容包括：

3.1  室内墙、顶、地装修，内外门窗，厨具、洁具，各设备系统（水、电、给排水、空调、网络、通讯等）的室内布线及相应装饰，灯具、插座、插口、开关、空调风口等；同步充分考虑展厅的布局与功能设计、软装饰部分（家具、电器、窗帘等选择及设计概算）。

3.2  招标方提供平面图供参考，最终由乙方进行具体深化考虑。

4.设计风格

1、紫园属盐城高档社区，以花园洋房及别墅为主，所以花园洋房及别墅的样板间定位高端，能充分调动起客户的购买欲望

2、样板间一定要与景观相结合，突出样板间的实景感受

3、装修风格以美式、欧式等高端装修主题，在体现样板房的高端同时兼顾实用性

4、需体现装饰的生活氛围

5、家具、灯饰、小饰品等都需要非常洋气，突出样板间的感染力

6、别墅花园是非常大的亮点，一定要充分利用之物的布置，建立强的冲击点

7、尽可能实现生活场景的布置，包括餐桌的用具、厨房的布置、挂画的艺术性等

（最终风格具体根据甲方要求进行修改。）

5  成果深度要求

本次成果深度要求：设计标准为别墅及大户型装修，风格低调奢华、美式（欧式）风格。设计中表明主要尺寸，满足一切空间功能的要素，满足施工条件，在设计方案确认的基础上出具具备合格的施工图纸，设计符合国家规范标准。

5.1  投标时提供的设计成果。

5.1.1  设计说明书；

5.1.2  设计方案；

5.1.3  设计概算；

5.1.4  投标人提供主要部位（包括但不限于：餐厅、客厅、过道、卧室）效果图（洋房不少于5张、别墅不少于8张）。

上述5.1.1-5.2.4设计成果文件装订成册，正本1份，副本3份。

5.2  中标后须提供的设计成果：

5.2.1  设计说明书。

5.2.2  设计方案及施工图纸（水、电、空调等专业布置）

5.2.3  方案效果图，要求提供多角度透视图，提供建模模型图。

5.3   成果提交形式

●装修效果图。

●打印蓝图。

●电子文件（DWG格式、JPG格式）

6． 合同付款及工程结算方式

6.1  合同付款

6.1.1  合同签订完成后7日内支付合同总设计费的10%定金；

6.1.2  提供全套施工图后15日内支付合同总设计费的50%；

6.1.3  样板房装修完成、现场初验合格后15日内，支付至合同总设计费的80%；

6.1.4  剩余尾款待总设计面积经审核后30日内全额支付。

6.1.2  中标方在每次付款是需提供相应的正式发票及相应金额的财务收据。

6.2  工程结算方式

结算价=中标固定全费用单价（     元/平方米）*装修面积，装修面积为实际套内建筑面积（不含夹层面积），实际套内建筑面积最终以审计部门确定的面积为准。

7． 其它

7.1  中标人必须在10日内与招标人将设计合同签订完毕。如未按时办理的，视为放弃本项目的中标资格，其设计合同无效。

7.2  合同签订后双方责任

7.2.1  招标人责任：

7.2.1.1  招标人在规定的时间内向中标人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，招标人不得要求中标人违反国家有关法规、标准进行设计；

7.2.1.2  为保证设计进度按计划完成，招标人应在收到设计文件资料后的20日内完成书面确认或提出书面意见；如未按期完成，中标人提交下一阶段设计文件的时间由双方另行协商。

7.2.1.3  招标人应保护中标人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，招标人对中标人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，招标人应负法律责任，中标人有权向招标人提出索赔。

7.3  中标人责任

7.3.1  中标人应按国家技术规范、标准、规程及招标人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责；

7.3.2  中标人按合同规定的内容、进度及份数向招标人交付资料及文件；

7.3.3  中标人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查并保证图审合格，中标人根据审查结论负责对不超过原定范围的内容做必要调整补充。中标人按合同规定时限交付设计资料及文件，半年内项目开始施工，负责向招标人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在半年内，项目尚未开始施工，中标人仍负责上述工作。

7.3.4  中标人应保护招标人的知识产权，不得向第三人泄露、转让招标人提交的产品图纸等技术资料。如发生以上情况并给招标人造成经济损失，招标人有权向中标人索赔。

7.3.5  设计资料及文件应符合国家绿色建筑要求，不符国家消防、环保要求，所设计变更不再另行收取费用。如因以上情况并给招标人造成经济损失，招标人有权向中标人索赔。

7.3.6  中标人在设计中须在保证设计质量和风格的前提下合理控制工程造价，编制投资概算，概算不得突破招标人确认的投资额度。

7.3.7  配合建设单位做好材料的确认工作。

7.3.8  委派设计代表进驻现场，提供技术咨询服务，并配合建设单位做好整个工程的设计变更工作。

7.3.9  参加由建设单位主持的需由设计人参加的相关工程会议。

7.3.10  参加工程的竣工验收工作。

7.4  违约责任：

7.4.1  设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

7.4.2  由于中标人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，中标人承担设计费1‰的违约金。

7.4.3  合同生效后，中标人要求终止或解除合同，中标人应双倍返还已收设计费。

7.5  其他

7.5.1  招标人如需中标人派设计人员进驻现场进行配合与解决有关问题时，招标人应为中标人派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供办公场所，中标人承担驻场费及食宿费。

7.5.2  本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。设计人员不得指定生产厂商、供货商或代理商，招标人因特殊场所使用需要的，由中标人的设计人员配合完成，所需费用由招标方承担；

7.5.3   招标人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的中标人参加。

7.5.4  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.5.5  本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由盐城仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向项目所在地人民法院起诉。

第四部分  评标办法及评标规则

凤凰汇紫园样板房室内装饰方案及施工图设计项目评标办法采用“综合评估法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过资格审查的投标人从设计费报价、设计质量及设计周期、设计成果等 3 个方面对投标文件进行综合评审。采取计分制，按照得分由高至低推荐 3 名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告和八部位第2号令依法确定中标人。

一、资格审查：

评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格条件要求提供的原件进行审查，未提交上述原件资料或原件资料不全的，不予通过资格审查。只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

审查以投标人提供的下列资料原件为准：

1.1  营业执照（副本）原件。

1.2  资质证书（副本）原件。

1.3  设计负责人的工程师技术职称证书原件。

投标人提供的上述资格审查资料必须保证复印件（扫描件）与原件一致，且复印件（扫描件）完整、清晰可辨，原件不得涂改，如有涂改需要加盖原签发单位公章，否则资格审查资料不予以通过。

2、响应性审查

对招标文件要求的设计质量及周期、投标保证金、投标有效期、暂定价、投标文件内容是否齐全等实质性要求的响应性进行评审。只有通过响应性审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

二、详细评审：

1、设计费报价30分

1.1 本次设计费报价采用“固定单价”报价，评审时以投标承诺书中的单价进行计分。

1.2 有效投标报价

1.2.1投标报价符合招标文件、招标答疑的要求。

1.2.2投标人的投标报价不低于企业成本价。

1.2.3投标人的投标报价不高于公布的最高限价。

1.3 评标基准价：为经初步评审后无明显废标情形且其投标报价在规定范围内的所有投标人的投标报价的算术平均值。若投标人的投标报价与招标控制价相比下浮率＞40%的，其投标报价不参与评标基准价的计算。

1.4 设计费报价与评标基准价相比，高于评标基准价的，每上浮1%在30分的基础上扣0.3分；设计费报价与评标基准价相比，在评标基准价的100%-95%范围内的，得30分；低于评标基准价的95%的，比95%每下浮1%扣0.3分。上述分值计算时，不足1%按插入法计算。

2、设计质量、周期5分

承诺招标文件规定的设计质量及设计周期的，得基本分5分，承诺设计周期及质量不满足招标文件要求的，作废标处理。

3、设计成果65分（投标人提供简易效果图）

评标委员会对投标人的设计成果从设计说明书及设计内容是否满足规范要求、是否满足使用功能、美观性、合理性、工艺流程科学性方面进行等级评审，评审等级分为优、良、中三个等级，优、良、中各等级的得分系数分别为：0.90＜优≤1.0；0.80＜良≤0.90；0.70＜中≤0.80，以0.01为一个记分单位；

三、评标规则

1、评委打分：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评委打分在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项得分。每大项记分保留三位小数（第四位四舍五入）；总得分保留二位小数（第三位四舍五入）。

2、评标审查中有发现投标人的投标书内容不全、或投标人行为不规范，经评标委员会认定后减0.3--2分。

3、不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

4、经审查为虚假材料的，按无效标书处理。

5、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

附件：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：		      年	    	月		    日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

系						    （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日  期：     年    月    日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的        （姓名）为代理人，以本公司的名义参加       （招标人）的            的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：             性别：             年龄：

单  位：             部门：             职务：

联系电话：

代理人无转委权。特此委托。

投标人（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

日   期：     年    月    日

投 标 承 诺 书

：

1、根据已收到的 凤凰汇紫园项目样板房  的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以           元       /m2的单价承担本工程招标范围内的方案设计、设计概算、施工图设计、图纸技术交底、施工过程中对图纸内容提供的设计咨询、变更、竣工验收等全过程服务【注：a、付款及结算按有权部门审核的面积×承诺的综合单价；b、设计所报综合单价主要包括（但不限于）：设计服务酬金（包含设计人员工资、社会福利费、公司管理费、利润、外勤等特殊津贴费、专业设计人员驻场跟踪服务费、设计服务费等）、可报销费用（指设计人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本设计服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）】。

2、一旦我方中标，我方保证按招标文件及合同约定的时间完成设计任务。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位，同时没收我方投标保证金。

3、若招标人对设计方案有调整，我方承诺无偿服务，直到招标人满意为止。同时如果我方中标，我方的设计方案无条件、无偿满足政府有关部门图纸、方案审查的要求。

4、本次投标，我单位派出的设计负责人为           。

5、如果我方中标，我方将在确定中标人10日内与贵方签订委托设计合同。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位，同时没收我方投标保证金，设计合同无效。

6、我方理解：你方不必定授标给最低设计费报价的投标人或其他任一投标人。

7、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格。

8、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：              			                      	 （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

邮政编码：	             电话：	            传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日        期：	      年	     月	     日

凤凰汇 紫园   工程

样板房设计合同

工   程   名   称： XX栋XX户型样板房室内装饰设计

工   程   地   点： 盐城市戴庄路东、新都路北侧

发     包      人： 盐城城投置业有限公司

发     包      人：

签   订   日   期： 2017年   月   日

凤凰汇 紫园 项目

样板房设计委托协议

合同编号：

签订地点：  盐城城投置业有限公司

甲方：盐城城投置业有限公司

乙方：

甲乙双方按照国家相关法规及本项目工程招标要求，经友好协商就凤凰汇紫园XX栋楼XX户型样板房室内装修方案及施工图设计项目工程设计服务事宜达成如下合同条款,以资双方共同遵守。

- 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》；

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；

1.3 建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1 甲方给乙方的委托书、设计中标文件以及招标资料；

2.2 甲方提交的基础资料及文件。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：                        。

第三条  本合同设计项目的范围、内容、要求、面积、投资及设计费等见下表:

| 序号 | 设计范围及内容 | 单位 | 面积 | 单价（元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 凤凰汇紫园样板房室内装饰方案设计、概算、施工图设计及施工过程中的设计咨询、变更、竣工验收、配合编制竣工图并对最终竣工图签字确认等全过程服务。 | 平方米 |  |  |  |

第四条 甲乙双方需提交的资料及时限：

甲方应向乙方提交的有关资料及文件（不限于以下乙方为完成设计工作而需要甲方提供的必要原始资料）：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各专业施工蓝图 | 8 |  |  |
| 2 | 各专业计算书 | 2 |  |  |
| 3 | 电子版光盘 | 2 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

第五条  本合同设计收费为     元人民币。

5.1.1  合同签订完成后7日内支付合同总设计费的10%定金；

5.1.2  提供全套施工图后15日内支付合同总设计费的50%；

5.1.3  样板房装修完成、现场初验合格后15日内，支付至合同总设计费的80%；

5.1.4  剩余尾款待总设计面积经审核后30日内全额支付。

5.1.2  中标方在每次付款是需提供相应的正式发票及相应金额的财务收据。

第六条  双方责任

6.1  合同签订后双方责任

6.1.1 甲方责任：

6.1.1.1 甲方在规定的时间内向中标人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求中标人违反国家有关法规、标准进行设计；

6.1.1.2为保证设计进度按计划完成，甲方应在收到设计文件资料后的20日内完成书面确认或提出书面意见；如未按期完成，乙方提交下一阶段设计文件的时间由双方另行协商。

6.1.1.3甲方应保护中标人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

6.2  乙方责任

6.2.1 乙方人应按国家技术规范、标准、规程及招标人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责；

6.2.2 乙方按合同规定的内容、进度及份数向招标人交付资料及文件；

6.2.3 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查并保证图审合格，乙方根据审查结论负责对不超过原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，半年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在半年内，项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作。

6.2.4 乙方应保护招标人的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向中标人索赔。

6.2.5设计资料及文件应符合国家绿色、国家消防、环保要求，所设计变更不再另行收取费用。如因以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

6.2.6 乙方在设计中须在保证设计质量和风格的前提下合理控制工程造价，编制投资概算，概算不得突破甲方确认的投资额度。

6.2.7 配合甲方做好材料的确认工作。

6.2.8 委派设计代表进驻现场，提供技术咨询服务，并配合甲方做好整个工程的设计变更工作。

6.2.9参加由甲方主持的需由乙方参加的相关工程会议。

6.2.10 参加工程的竣工验收工作。

6.3  违约责任：

6.3.1 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

6.3.2 由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，乙方承担设计费1%的违约金。乙方延误日期超过7天以上，甲方有权单方面解除合同，乙方需退还前期甲方支付的设计费，同时承担甲方由此引起的相关损失。

6.3.3 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还已收设计费。

第七条  其他

7.1甲方需乙方派设计人员进驻现场进行配合与解决有关问题时，甲方应为乙方派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供办公场所，乙方承担驻场费、差旅费及食宿费等各项费用。

7.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第五条规定乙方交付的设计资料及文件数超过第四条规定的份数，乙方另收工本费；

7.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。设计人员不得指定生产厂商、供货商或代理商，甲方因特殊场所使用需要的，甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担；

7.4 甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。

7.5 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用；

7.6 设计人制作完成本合同设计文件的地点即合同履行地点在项目所在地；

7.7 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；

7.8 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向盐城市人民法院起诉。

7.8 本合同一式  捌 份，甲方  伍  份，乙方  叁  份；

8.10 本合同经双方签章后生效；

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本项目招标文件、有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

建设单位名称：（盖章）                  设计单位名称：（盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

单位地址：                             单位地址：

邮政编码：                             邮政编码：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

日期：  年   月   日                   日期：年  月   日